广州塔广场招商中心装修项目采购合同

甲方：广州塔旅游文化发展股份有限公司经营管理分公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲乙双方本着自愿、公平、互惠互利、真诚合作的原则，就乙方向甲方提供以下服务事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

- 委托内容：

项目内容：按照我司要求对招商中心的建筑模型规划、硬装及软装工程建设、沙盘模型与软件系统的组合运用等一系列进行策划与设计提供服务。

项目位置：广州市海珠区阅江西路222号广州塔一楼会议室

- 合同期限

本合同期限为合同签订之日起至合同项下双方全部义务完成之日止。

三、合同价款

本合同含税总额为人民币大写           （￥         ），其中不含税总额为人民币大写                        （￥         ），增值税额为人民币大写               （￥          ），适用增值税税率 6% 。

详细内容请参考合同《附件二：项目报价清单》。未经甲方书面同意，本合同价款不予调整。

- 在本合同签订之日起，甲方收到乙方提供的等额发票经查验无误后的 7个工作日内，甲方以银行汇款形式向乙方支付本合同总额 40 %，即人民币             （￥      元）。此价格为含税总价。

- 乙方完工并得到甲方书面验收文件后，甲方收到乙方提供的等额发票经查验无误后的 7个工作日内，甲方以银行汇款形式向乙方支付本合同总额58 %，即人民币           （￥         元）。此价格为含税总价。

- 乙方按合同要求完成全部工作并经甲方验收合格之日起 两年 为项目保修期。保修期内，乙方负责对涉及项目所有提供材料进行免费保养维护，并承担维修责任及相关费用。保修期结束或招商中心使用完毕后，乙方无违约行为或未产生赔偿责任，甲方收到乙方提供的等额发票经查验无误后的 7个工作日内，甲方以银行汇款形式向乙方支付本合同总额  2  %，即人民币（￥        元）。此价格为含税总价。

- 发票要求：

1）发票类型：增值税专用发票

2）发票内容：

3）乙方应在收款前向甲方开具符合税务规定的增值税专用发票（按国家规定不得开具增值税专用发票的业务除外），且乙方应在开具发票之日起30日将完整的发票资料【包括发票联、抵扣联、防伪税控系统开具的《销售货物、提供应税劳务或应税服务清单》（项目种类较多，在同一份发票无法详细列明需汇总开具发票时，应在清单中列明发票代码、发票号码、详细的项目名称、数量、金额并加盖发票专用章）】送达给甲方签收，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约。

4）乙方提供的增值税专用发票应当满足以下条件，否则甲方有权要求乙方重新开具，付款期限顺延：

A）销货方名称、业务内容、数量、单价必须与合同约定一致；

B）购货方名称与甲方工商登记信息的全称一致；

C）没有压线或错格；

D）加盖合规发票专用章；（①不得缺角、不得不完整②不得模糊、不得字迹不清③仅可盖一个章）

E）税务政策要求的其他条件。

5）乙方应及时履行以下发票责任：

A）红字发票：如果发生按照税务规定应开具红字发票的情形，乙方应在双方确认后30日内向甲方开具符合税务规定的红字发票，开票后10日内送达给甲方签收。

B）遗失发票：如果甲方遗失乙方开具的发票，乙方应自收到甲方通知之日起15天内向甲方提供按相关税收政策规定实施补救办法所需的相应资料。

C）税务调查：甲方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项需乙方配合的，乙方应按甲方要求予以配合。乙方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项涉及甲方业务的，乙方应在知悉后3日内通知甲方。

6）因乙方违反发票义务给甲方造成损失的乙方应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲方无法抵扣的进项税额损失、补缴的税款、税务滞纳金、税务罚款等。该赔偿责任为永久性义务，不因合同终止、无效、被撤销或合同义务履行完毕而终止。

7）在合同有效期内，倘若中国财政部及国家税务总局对增值税率（征收率）进行调整，本合同增值税金额将按中国有关法律法规进行调整，不含增值税价格保持不变。

对于增值税政策调整前已完成合同义务，乙方已向甲方开具本合同约定的增值税发票部分，增值税金额按增值税政策调整前计算；增值税政策调整后履行的合同义务，按调整后的适用增值税税率计算合同总价。

乙方同意按照调整后的合同总价开具有效的增值税发票，甲方同意按照调整后的合同总价支付。如果本条关于增值税税率调整作为合同总价可调整事项的约定与合同文件的其他条款不一致，应以本条约定为准。

5、双方账户及开票信息

甲方的开票信息为：

| 纳税人名称 | 广州塔旅游文化发展股份有限公司经营管理分公司 |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 | 914401016986848531 |
| 地址 | 广州市海珠区阅江西路222号广州塔一楼 |
| 联系电话 | 89338222 |
| 开户行 | 广州银行珠江支行 |
| 账号 | 800200077302188 |

乙方收款的银行账户信息为：

| 纳税人名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址 |  |
| 联系电话 |  |
| 开户行 |  |
| 账号 |  |

- 双方责任：

1、提供资料的完整性、合法性及预付款责任
    为保证此合同的正常执行和甲方项目的制作质量，甲方应在合同签订后尽快向乙方提交项目所需全部资料。
    甲方应保证所提供的材料完整无误、图片清晰以及所提供资料内容的合法性。由于甲方提供的资料文件、图片、视频等资料导致的一切版权纠纷及法律问题，由甲方自负；乙方不承担任何法律或连带责任。
    若乙方在设计过程中需使用第三方的文件、图片、视频等等资料，乙方有责任确保该等资料的合法性（包括所有权、知识产权等）且乙方已经获得第三方的合法授权。
   未经甲方同意，乙方不得随意更改甲方提交的合法的原始资料或样稿。

2、项目要求

1）乙方应在合同签订后7天内按甲方要求向甲方交付设计方案，并且及时依照甲方意见进行修改，最终按合同约定时间完成项目。

乙方应按照附件二《项目报价清单》约定按时按质完成甲方委托的服务工作并通过甲方验收。

- 甲方如发现乙方所提供的货品或服务不符合本合同服务要求及内容，或存在其他任何问题，或不符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准及行业标准，甲方有权提出异议，甲方向乙方提出异议后，乙方应在甲方限定的时间内根据甲方的要求立即进行更正或采取其他甲方同意的补救措施。否则，甲方有权要求乙方返还甲方已支付的费用，如造成甲方损失的（包括但不限于经济损失、商誉损失、调查费、公证费、律师费、诉讼费等），乙方应予以赔偿。

- 乙方承诺本合同履行期间，清单所列货品的单价是固定不变的，其已包含甲方提供本合同项下全部货品及相关服务所需的全部款项和费用，包括但不限于制造、包装、装卸、运输、检测、保险、劳务、税收等款项和费用，以及验收合格交付使用之前及保证期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税（境内/外）费用。

3、资料文件保密责任
    乙方须对甲方提供的所有资料包括但不限于甲方要求保密的文件资料以及乙方履行本合同的服务成果进行保密，乙方不得未经甲方书面允许将甲方所提供的文件资料以任何方式透露给第三方；甲乙双方在合作过程中所产生的所有文件资料均约定为保密资料，未经对甲方书面许可，乙方不得对第三方泄露或用作于本合同无关的用途。在合同期限届满后五个工作日内，乙方除必需工作存档外，应将从甲方所取得的任何资料及副本予以返还或销毁。乙方违反保密约定应当按照本合同总金额的30%支付违约金。违约金不足弥补甲方经济损失的，乙方承担补足赔偿责任。

4、与项目相关的知识产权事宜
    甲方向乙方交付的所有资料及文件其知识产权自始归甲方所有。乙方提供的设计思路、设计方案、设计草图等所有项目的设计成果的所有权和知识产权归甲方所有（包括但不限于在设计过程中，乙方用于设计制作本合同作品所需的所有设计相关文件），乙方不得向第三方透露、复制、传播、转借或出售，否则视为乙方违约，乙方需承担本合同总金额30%的违约金。其中专属于乙方及/或乙方人员（包括但不限于乙方雇员、乙方管理人员、股东、乙方聘请或委托的人等乙方创作者)的权利（包括但不限于发表权、署名权、修改权和保护作品完整权），乙方自愿放弃及保证乙方创作者自愿放弃, 并已经知晓同意本条约定。乙方保证其提供的服务不存在对第三方的侵权，因乙方原因产生的侵权纠纷由乙方负责解决，如因此导致甲方产生费用支出的（包括因此支持的赔偿、诉讼费、财产保全费、调查取证费用、律师费、公证费、处理纠纷事宜产生的交通费用等），乙方全额向甲方作出补偿。

5、双方工作配合责任

甲方有责任与乙方相互配合，在项目分析以及设计的过程中，保证有甲方专人负责甲、乙双方的协调工作。甲方须协助乙方的设计人员充分了解甲方的业务内容或流程，并提供相应的资料或便利条件，以便乙方进行正确、有效的设计工作。未经甲方书面同意，乙方不得将其在合同中的任何权利和义务全部或部分转让给第三人。

6、工期延误责任

双方合同一经签订，双方须共同遵守商定的项目进度时间及双方认可的设计及维护分析，乙方不得擅自违约。

由于甲方提出的超越设计内容的修改意见或要求而导致项目周期顺延的时间，不计入合同工期，责任由甲方自行承担；若因乙方的设计方案不符合既定内容而甲方不接受，导致项目周期顺延的时间，计入合同工期，且责任由乙方承担；若因甲方未能及时提供材料或资料不齐全等甲方原因而导致不能按时完成项目设计，设计周期延长，甲方负全部责任；如发生人力不可抗拒因素或甲方未能做好的准备工作，经由双方友好协商一致，可顺延工期；若由于乙方原因导致的项目设计逾期，则视为乙方违约，乙方需承担违约责任。经由双方友好协商一致，可顺延工期。

7、设计项目非正常中止责任

任何一方在项目设计中，未能履行合同义务，造成根本违约，另一方有权经书面通知后终止本合同，本合同在书面通知到达后7日内自动终止，由此合同终止造成的相关的违约金及赔偿将仍须由违约方承担。若乙方提供的设计服务达不到甲方要求的，甲方有权单方终止本合同，双方据实核算已实际发生的工作量后结算相应款项，但实际支付的金额以本合同第三条约定的合同总额为限。

双方联系方式如下：

甲方联系人：         联系电话：

邮箱：

乙方联系人：         联系电话：

邮箱：

备注：任何一方变更指定的联系代表，应提前书面通知另一方，否则应自行承担因此而导致的不利后果或责任。

五、违约与赔偿

1、如乙方未按合同约定进度完成工作，则每逾期一天按合同金额的万分之五支付违约金给甲方。

2、在项目过程中如出现项目设计清单增减的情况，甲方应在乙方提交阶段性设计成果前提出，如在乙方提交设计成果后对设计清单进行调整，应由双方重新协商解决。

3、甲方确定总体概念设计方案后，在合理要求内，乙方无条件配合深化设计修改及调整，由于乙方原因造成的错误，乙方应根据甲方意见及时修改；如非因乙方原因造成的大幅度修改，双方可另行协商费用。

4、若发生如下情况，甲方有权提前终止本次项目的采购合同，并追究乙方违约责任：

（1）乙方送货人员严重违反附件一《安全生产协议书》的相关规定。

（2）经甲方书面对货品质量或乙方提供的服务提出警告三次的，乙方仍未作出相应整改，甲方有权单方面解除合同，乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金。

5、乙方在超过交货约定期限7日仍未能按要求交付货品给甲方，甲方有权单方面解除合同，乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金。

6、乙方须确保其本身及所雇人员均具有履行本合同约定义务的合法资质，否则，因乙方或乙方所雇人员不具备相关资质导致无法全部或部分履行本合同约定义务的，甲方有权解除本合同，乙方应当在合同解除后三天内退还甲方已支付的所有款项并向甲方支付合同总价款10%的违约金。如上述违约金仍不足以弥补甲方因此造成的损失的，乙方还应赔偿相应的损失。

六、不可抗力

不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、政府行为等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

七、争议解决

1、本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律（香港、澳门、台湾地区法律除外）。

2、甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。

3、如协商解决不成时，合同的任何一方均可向不动产所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他

1、乙方的通讯地址为：                 ，邮政编码为：      ，电子邮件地址为：                 ，电话为：          甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未及时通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函、文件、资料自发出之时视为已送达乙方。上述通讯地址持续适用于合同履行期间、履行本合同发生争议进入民事诉讼程序（包括一审、二审、再审、执行程序和特别程序）或仲裁阶段后，人民法院或仲裁机构向乙方送达各类法律文书。在合同履行期间，甲方向乙方送达催收债务函等文书同样适用该通讯地址。

2、本合同自双方签字盖章（公司公章或合同专用章）之日起生效。双方如须对本合同进行修改的，须平等协商并另行签订书面补充协议。对本合同文本的手动修改，除双方均对修改处盖章确认以外，对各方均不发生法律效力。

3、合同中，乙方为委托代理人签字时，请提供公司授权书、法定代表人身份证明、被授权人身份证复印件等资料。

4、本合同一式伍份，甲方持叁份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

5、附件一《安全生产协议书》、附件二《项目报价清单》、投标文件为本合同附件（投标文件内容与本合同内容不一致的，以本合同约定为准），本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同已约定部分按照本合同执行，本合同未约定的部分按照合同附件约定执行。

（以下无正文）

甲方：广州塔旅游文化发展股份有限公司经营管理分公司（盖章）

负责人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月   日

乙方：                               （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月   日

附件一：

安全生产协议书

甲方：广州塔旅游文化发展股份有限公司经营管理分公司

乙方：

为了加强本项目施工的安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务

1、贯彻落实国家有关安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查，对施工现场临时用电进行安全检查与指导。审批乙方临时用电申请，负责乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。

2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，发出整改通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》、《触电应急预案》。

4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出建议。

5、对乙方提出的安全生产要求提供帮助。

6、向乙方提供电源、场地时，必须与乙方有资质电工办理交接验收手续。

7、对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查，发现临时用电中存在隐患时，必须责成乙方以整改，监督整改落实情况。有权对乙方区域不符合安全要求的配电设施和用电设施实行监督检查，有权对不符合要求的用电区域实行断电措施。

8、对乙方施工区域用电设施实行工程监控、检查、验收的职责对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《广州塔临时用电管理规定》、设备技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、编制单项施工临时用电方案,并根据《广州塔临时用电管理规定》填写《临时用电申请表》。经甲方批准，乙方方可使用临电。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续，不得擅自变更。

3、乙方对自带配电设施负责，乙方要进行安全管理和日常维护、维修工作，杜绝一切违章用电行为。

4、乙方必须保证管辖区域内各种用电设备、设施完好，乙方自备的电气设备和线缆必须使用正规厂家的合格产品，至少达到阻燃B1级要求。

5、乙方所有的用电设备均须达到三级控制，二级及二级以上的漏电保护，且末级漏电动作时间不大于0.1秒，漏电电流不大于30mA，符合“一机一闸一箱一漏”配置要求，并有可靠的独立保护装置。严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

6、电缆干线宜采用架空敷设，特殊情况电源线可沿墙角、地面敷设。线缆经人行通道以及人能达到的区域时应敷设在临时橡胶线槽内并做好围蔽。室外临时照明应采用绝缘护套线，在潮湿或游客容易触及的地方应采用36V以下安全电压，并做好保护接地。

7、乙方进行用电负荷计算，选择相应截面导线和设备。三相四线制线路必须采用五芯电缆，其中N线和PE线截面不小于相线截面的50％，单相线路的零线截面与相线截面相同。

8、户外应使用防雨、防尘、阻燃绝缘接线箱，接入总配电箱线路接头需达到IP67防水等级，每台设备线路连接头以及线路延长连接头等需达到IP44及以上防水等级。甲方有权要求更换和整改并监督落实。

9、未经安全生产教育培训人员，不得上岗作业，建立健全各项安全的管理规则和安全制度，指定安全责任人，采取有效的安全保护措施防止事故发生。

10、服从甲方人员的安全生产管理，遵守甲方的禁烟规定。

11、必须为乙方工作人员购买工伤保险或者人身意外保险，造成生产安全事故，导致乙方工作人员伤亡时，承担全部事故责任和经济责任。

12、施工前向广州塔物业管理部提交施工方案，使用的各种材料必须经过甲方物业管理部门的鉴定、检查，向甲方物业管理部申请办理相关手续，保证符合使用要求。

13、按规定穿戴必要的防护用品并采取必要的防护措施。

14、具有相关部门颁发的安全工作证书，实行持证上岗，安全员务必在现场监护，向甲方提供特种人员作业证、施工人员资格证花名册、操作证复印件和培训记录，施工前交到保安部备案。

（1）乙方施工动火必须办理申请手续，办理“动火证”后方可施工，动火设备合格，使用气体焊接须安装回火阀，施工现场应配置好灭火器具，清理干净地面，做好安全防护，按动火证上要求做好每项工作，动火必须做到“一证、一器、一监护”。

（2）燃气管道(管井)施工人员，必须完全将管井打开，将管井内沼气等有毒气体完全排清经测试符合安全指标方能施工。燃气管道施工必须将管内的燃气排清干净，并打开通风，达到安全值后方能施工，做到“一证、一测、一监护”。

（3）高空作业人员按劳动保护要求，佩戴符合安全规定的安全绳，穿防滑鞋和戴安全帽，使用的工具绑牢。做到“一证、一监护”。

15、易燃易爆有毒危险品除应专门妥善保管之外，还应合理的使用。在使用易燃易爆有毒危险品的时候应充分考虑到现场情况和现场人员的安全，做必要的安全保护提示。使用易燃易爆有毒危险品不得污染施工现场，不得损害现场人员的生命健康安全。

16、施工使用的工具保证处于完好状态，并且保证该工具、机具设备和高空作业设备不会发生坠落从而导致任何人员伤亡。严禁使用不合格的工具、机具设备和劳动保护用品。

17、施工采用技术、工艺、设备、材料，必须制定相应的安全技术措施和施工方案。

三、关于乙方违反安全生产管理规定的追究办法

1、乙方施工人员进入施工现场没有戴佩安全帽，应向甲方交纳100元/人的安全违约金。

2、乙方的高空作业（4米以上）施工人员，不按规定系安全带，戴安全帽，应向甲方交纳300元/人的安全违约金。

3、乙方施工人员违规在施工现场抽烟、打架斗殴、聚众赌博，应向甲方交纳500元/人的安全违约金，不准再次进入广州塔施工。

4、乙方施工人员堵塞安全通道，违规作业等，必须无条件接受甲方提出的整改方案，并及时落实整改，拒不整改的，甲方有权责令停止施工。

5、乙方在施工现场造成甲方员工以及在塔内参观的游客、经营的商家、进行施工或提供服务的任何第三人的人身伤害或死亡以及财产损失时，由乙方承担全部经济及法律责任。

本协议书作为合同的附件，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等效力。

甲方：广州塔旅游文化发展股份有限公司经营管理分公司

企业负责人：

委托代理人：

日期：    年    月   日

乙方：

法定代表人：

委托代理人：

日期：    年    月    日

附件二：项目报价清单

| 广州塔广场招商中心装修设计项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 项目要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 设计系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计费 | 创意设计 | 室内空间摆放及规划设计、全套效果图等 | 1 | 项 |  | ¥ - | 合同签订后7天内完成并确认 |
| 2 |  | 展示内容，模型规划设计 | 模型规划设计、美工平面设计、建模等 | 1 | 项 |  | ¥ - |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  | ¥ - |  |
| 装修（硬装）工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 硬装工程 | 门面打拆、修补 | 打拆并扩大原有玻璃门（两块玻璃位置4m*4m），打拆后封板 | 1 | 项 |  | ¥ - | 合同签订之日起9天内完成并通过验收 |
| 4 |  | 门面包装 | 钢铁木结构白色烤漆；门头内含发光灯带；裱茶镜装饰 8m*4m | 32 | 平方 |  | ¥ - | 合同签订之日起15天内完成并通过验收 |
| 5 |  | 双开玻璃电动门 | 根据场地实际情况定制；电动门尺寸：1.8m*2.2m；门扇形式：单开门/双开门； | 1 | 项 |  | ¥ - |  |
| 6 |  | 发光LOGO发光立体字 | 2000mm*1000mm；金属材质围边； | 1 | 项 |  | ¥ - |  |
| 7 |  | 电视机 | 电视机品牌选用小米、TCL、康佳等国内知名品牌；屏幕尺寸范围在55-69英寸； | 1 | 项 |  | ¥ - |  |
| 8 |  | 原有墙面翻新 | 墙漆品牌选用多乐士、三棵树、米塔尔等国内知名品牌 | 50 | 平方 |  | ¥ - |  |
| 9 | 软装工程 | VIP沙发套 | 沙发选用pu皮或混纺等布艺材料；茶几选用木质或铁架等材质； | 1 | 套 |  | ¥ - |  |
| 10 |  | 洽谈区桌椅套 | 会客椅选用牛皮、西皮实木或真皮材质；桌子选用大理石或钢化玻璃等材质； | 2 | 套 |  | ¥ - |  |
| 11 |  | 办公前台 | L型前台尺寸：1600mm*600mm*1050mmL位600mm*450mm；前台选用复合木板等材质；工艺选用油漆或烤漆喷涂； | 1 | 套 |  | ¥ - |  |
| 12 |  | 墙面装饰 | 选用电镀不锈钢或电镀铁等材质 | 1 | 套 |  | ¥ - |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  | ¥ - |  |
| 沙盘工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 沙盘工程 | 沙盘模型 | 面积范围：5-8平方米；模型比例大于1：140；模型选用ABS材料 | 1 | 套 |  | ¥ - | 合同签订之日起20天内完成并通过验收 |
| 14 |  | 沙盘底座 | 工艺选用油漆或烤漆喷涂； | 1 | 套 |  | ¥ - |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  | ¥ - |  |
| 多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 软件系统 | 120寸广告机 | 根据场地实际情况定制；广告机尺寸：2650mm*1490mm；系统选用安卓系统； | 1 | 项 |  | ¥ - | 合同签订之日起15天内完成并通过验收 |
| 16 |  | 沙盘链接屏幕电脑及软件 | 触摸屏尺寸：4760*3060mm | 1 | 项 |  | ¥ - |  |
| 17 |  | 屏幕素材 | 含广州塔、项目、业态等介绍；可视频剪辑、图片、语音介绍 | 1 | 项 |  | ¥ - |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  | ¥ - |  |
| 后勤系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 人工运费 | 运输费用 |  | 2 | 趟 |  | ¥ - |  |
| 19 |  | 安装人员劳务费 | 总工2名；电工1名；美工1名； | 1 | 项 |  | ¥ - |  |
| 20 |  | 杂务费用 |  | 1 | 项 |  | ¥ - |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  | ¥ - |  |
| 合计（不含税）： |  |  |  |  |  |  | ¥ - |  |
| 总计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |